國中小（含幼稚園）校舍「詳細評估」、「補強設計（不含監造）」及其審查所需經費之參考單價計算方式與支用範圍

- 「詳細評估」之參考單價計算方式及支用範圍：

- 詳細評估計價標準：

有關國中小（含幼稚園）校舍「詳細評估」得依政府採購法相關規定以招標方式辦理並核實列支，或依內政部營建署代辦建築物耐震能力詳細評估工作共同供應契約辦理。至其校舍每棟所需經費最高不得超過下列計算標準（其係比照前揭共同供應契約訂定）：

- 不足600m2者：基本費用150,000元；超過300m2部分，每增加1m2，增加500元。

- 600m2以上、不足2,000m2者：基本費用300,000元；超過600m2部分，每增加1m2，增加120元。

- 2,000m2以上、不足5,000m2者：基本費用468,000元，超過2000m2部分，每增加1m2，增加40元。

- 5,000m2以上、不足10,000m2者：基本費用588,000元，超過5000m2部分，每增加1m2，增加15元。

- 10,000m2以上、不足20,000m2者：基本費用663,000元，超過10,000m2部分，每增加1m2，增加10元。

- 20,000m2以上者：基本費用763,000元，超過20,000m2部分，每增加1m2，增加5元。

- 詳細評估經費支用範圍：

- 上述計費標準所列每m2之服務費用包含工資（含試驗檢測費用等）、交通費（離島及偏遠地區之交通費及住宿費得由適用機關與立約商另行議定）、保險費、勞安費、管理費及稅金等。採固定費率，不隨物價指數調整。前揭支付得標廠商之費用，以本部核定補助每棟校舍詳細評估經費之85%做為上限。

- 至其餘未支付給廠商之詳細評估經費（約15%）則得支用於下列用途：本項經費除用於上開項目外，尚得在本部核定經費額度內支用學者專家審查費（或出席費）、學者專家交通費、印刷費、一般事務費（如便當）、學校人員參加詳細評估或補強設計審查（限外部場地舉辦）之差旅費等辦理「詳細評估」所必要之經費支出，惟其支用標準應依本部補助及委辦計畫經費編列基準表辦理。

- 「補強設計（不含監造）」之參考單價計算方式：

- 「補強設計及監造費」之一般參考單價計算方式：

查本部98年4月24日召開「研商校舍詳細評估及補強設計參考單價第2次會議」做成兩項主要決議略為：

1.考量補強總工程費除直接補強工程費外，尚有其他必要之間接修復費、工程管理費、設計監造服務費等費用支出，故補強總工程費以單價4,000元/m2匡列尚屬合理。

2.為避免造成補強工程超額設計，補強設計及監造服務之採購採「總包價法」辦理。「補強設計及監造服務費」之參考單價計算方式為「補強工程建造費用」乘以「服務費用百分比」。其中「補強工程建造費用」係以2,100元/m2乘以校舍總樓地板面積得之；至「服務費用百分比」則係以「公有建築物工程技術服務建造費用百分比」之第一類費率各降1%計算。（即500萬元以下部分乘6%、超過500萬元至2500萬元部分乘5%、超過2500萬元以上至1億元部份乘4%計列）

- 「補強設計及監造費」之特殊情況參考單價計算方式：

依98年5月14日本部召開「加速國中小老舊校舍及相關設備補強整建計畫之綠建築暨節能減碳指標、補強參考單價及詳評排序等事宜說明會」時決議：凡離島及偏遠地區因交通不便因素，致其「補強設計及監造費」需編列高於上述建議參考價格之經費額度者，得由各縣市政府本權責評估後定之，惟仍以不超過上述補強設計及監造費建議參考價格所採「補強工程建造費用（以2100元/m2計）」所乘費用百分比之1%為原則（即500萬元以下部分改乘7%、超過500萬元至2500萬元部分改乘6%、超過2500萬元以上至1億元部份改乘5%計列）。另除前揭決議外，凡發包困難或有其餘特殊情況之校舍，亦得由各縣市政府專案函報本（教育）部同意後比照前揭做法辦理。

- 「補強設計（不含監造）」之參考單價計算方式：

另查機關委託技術服務廠商評選及計費辦法之「附表一、建築物工程技術服務建造費用百分比」附註欄規定：本表所列服務費用標準包括規劃、設計及監造3項，其中規劃占10%，設計占45%，監造占45%。故「補強設計（不含監造）」費用占55%（其中包括規劃10%、補強設計45%），「監造費」則占45%。考量本階段核給經費之校舍原則上並不會於本（99）年度辦理補強工程發包，因此各校舍尚無支用「監造費」之需求，爰先併「詳細評估」經費作業核給「補強設計（不含監造）」費用（共占補強設計及監造費之55%）。

- 另本次雖僅核給「補強設計（不含監造）」經費，惟「補強設計及監造」仍以一併辦理發包作業為原則；至其後續「監造費」或「補強設計（不含監造）」所乘費用百分比奉准提高1%以致費用有所不足，得在符合補強總工程費（含直接補強工程費、其他必要之間接修復費、工程管理費、設計監造服務費）單價4,000元/m2之計價標準前提下，於本部次（100）年度後續補助之補強總工程費中，自行提列適當額度經費補足辦理。

- 補強設計及監造費之計算範例：

1.一般情況：例如大明國小志奇樓面積為2972.00m2，其補強工程建造費用（設算）為面積2972.00m2*2,100元= 6,241,200元。其「補強設計及監造費」=（5,000,000*0.06）+[（6,241,200-5,000,000）*0.05] = 300,000+62,060 = 362,060元。至於其「補強設計（不含監造）」費用（占55%）= 362,060 * 55% = 199,133元。

2.偏遠或發包困難等特殊情況（提高1%）：例如大勇國中南棟面積為2612.00m2，其補強工程建造費用（設算）為面積2612.00m2*2,100元= 5,485,200元。其「補強設計及監造費」=（5,000,000*0.07）
+[（5,485,200-5,000,000）*0.06] = 350,000+29,112 = 379,112元。至於其「補強設計（不含監造）」費用（占55%）= 379,112 * 55% = 208,512元。

- 補強設計之「審查費」參考單價計算方式：

考量本案僅核給補強設計（不含監造）費，而未核給補強工程費，故尚無法由其工程款中提列工程管理費據以辦理補強設計之審查。且補強設計審查依例皆聘請3位學者專家擔任審查委員，故依「審查委員兼召集人之審查費支給每件2,500元，其餘審查委員之審查費支給每件2,000元」之標準，並以每棟校舍補強設計約需辦理3場審查（包括期初審查1場、期末審查2場）、每場審查1件估算，核給各縣市之補強設計審查費。但各縣市政府得於該審查費額度內視各校實際審查場次核實支付補強設計審查費。