審計部臺灣省花蓮縣審計室審核通知

審核機關：花蓮縣地方教育發展基金所屬崙山、立山、太平、古風、卓楓、卓溪、卓清及卓樂等8所國民小學

審核事項：99年度財務收支抽查

審核結果：

- 個別缺失事項部分，請督導各該校查明或注意檢討妥處

- 卓清國小：

- 繳庫事項：

代收款科目項下，列收教師甄選報名費結餘1,090元、98年度卓溪鄉布農族射耳祭結餘247元，經查上開計畫均已完成，結餘款仍懸於帳上，請依「普通公務單位會計制度之一致規定」第34條規定清理繳庫。

- 查明處理事項：

抽查收支憑證及部分工程採購，有下列應請查明處理事項：

- 99年9月1日一般行政－業務費項下，支字第246號憑證，列支朱OO 99年8月18、19日至光復國小參加99學年度學務主任與生教組長研習計報支400元（200*2）膳雜費，依「花蓮縣政府員工公（出）差管制要點」附表一「本府出差旅費支給標準表及說明」鳳林以南玉里以北（約31公里至90公里）膳雜費200元，又依「各機關派員參加各項訓練或講習報支費用規定」第四點：「…參加屬訓練或講習性質之各項研習會、座談會、研討會、檢討會、觀摩會、說明會等有關往返交通費及膳宿費均比照前述原則辦理（即核給往返之交通費、住宿費及按膳雜費之二分之一支給膳費）」規定，每日報支之膳雜費應為100元，核有溢支膳雜費200元（100*2），請查明妥處。

- 辦理2樓廁所修繕工程180,000元，核有結算明細表施作項目8.『蹲式馬桶』，與合約所列施作項目8.『蹲式馬桶台度內階梯及小便斗台度防水PU施作』，不相符，請查明實際施作項目。

- 辦理綜合球場舖面改善、2樓廁所漏水修繕、國幼班搬遷教室修繕等工程，核有廠商無法依合約之廠商估價單附註5規定：「所有拆除廢棄物均須傾倒至花蓮縣（市）境內合法之廢棄物處理場，完工時並附相關證明」提供上開證明文件，請查明妥處。

- 注意事項：

- 資本租賃性質之租賃電腦未列入財產帳管理：依行政院主計處82年1月30日臺（八二）處忠字第00931號函說明：「…，為加強財產管理，凡公務機關…，其資本性租賃資產，應自租賃開始日起，於各期租金支付時，逐期按租金支付額列記財產帳，其財產科目依各該租賃資產，按『財物標準分類』所歸屬之類目歸類…」該校電腦專科教室所建置之電腦，係花蓮縣政府統一支付租金，租約到期後移轉學校繼續使用。該等租賃案係屬資本性租賃，惟該校未列入財產帳管理，請依前揭函釋規定，將具資本租賃性質之電腦設備列入財產帳管理，保障資產安全。

- 抽查國幼班搬遷教室修繕工程、綜合球場舖面改善工程、廁所漏水修繕工程等採購案，核有下列情事，請注意依相關規定妥處。

- 辦理國幼班搬遷教室修繕工程395,332元，核有下列情事：

- 營造綜合險保單被保險人欄，僅載有承包廠商，未包含機關，核與合約第13條（二）3.規定：「被保險人：以機關、廠商…為共同被保險人」未符。

- 會同該校總務主任現場施作項目四-8.無障礙廁所，核有無障礙標誌已脫落、求助鈴無法使用、警示燈無法顯示等缺失，請依合約保固條款之相關規定妥處。

- 辦理綜合球場舖面改善工程328,830元，核有營造綜合險保單被保險人欄，僅載有承包廠商，未包含機關，核與合約第13條（二）3.規定：「被保險人：以機關、廠商…為共同被保險人」未符。

- 辦理2樓廁所漏水修繕工程180,000元，核有下列情事：

- 工程辦理驗收時，主計人員及有關單位並未於驗收紀錄內之本機關監驗人員欄核章，核與「中央機關未達公告金額採購監辦辦法」第2條規定：「機關辦理未達公告金額而逾公告金額十分之一之採購，承辦採購單位於開標、比價、議價、決標及驗收時，應通知機關首長或其授權人員指定之主（會）計或有關單位派員監辦」未合。

- 廠商書面通知機關竣工時未檢附工程竣工圖，核與合約第15條（二）規定：「廠商應於履約標的預定竣工日前或竣工當日，將竣工日期書面通知機關，該通知須檢附工程竣工圖表」未符。

- 營造綜合險保單被保險人欄，僅載有承包廠商，未包含機關，核與合約第13條（二）3.規定：「被保險人：以機關、廠商…為共同被保險人」未符。

- 物品未列帳管理、宿舍管理未臻妥適、逾一年之未兌現支票未依規定辦理等情事，請注意檢討改善。

- 物品未建立消耗品及非消耗品收發分類帳：依「物品管理手冊」第23點規定：「辦理物品登記應注意下列事項：（一）物品管理單位應設置消耗用品收發分類帳及非消耗品清冊登錄管理…。（三）消耗用品之登記，收入應憑驗收單；發出應憑領物單，分別登帳。（四）登記工作應隨收隨登，隨發隨登，不得積壓、遺漏或錯誤…。」暨第24點規定：「物品管理單位應注意消耗用品收發帳目結存數量與庫存數量相符，並應於每月月終編製下列報表：（一）消耗用品收發月報表，…報請機關首長核閱…。」經核未依前揭規定設置相關分類帳管理，請注意依前揭規定，健全財物管理之內部控制。

- 宿舍管理方面，核有下列情事，請注意依規定辦理。

- 借用宿舍人員未依規定簽訂宿舍借用契約、辦理公證，並由借用人負擔公證費用，核與「宿舍管理手冊」第九點規定：「借用宿舍經核定後，事務管理單位應即填發宿舍借用通知單，借用人接獲通知後，應在十五日內與宿舍管理機關簽訂宿舍借用契約、辦理公證等借用手續並遷入。」未合。

- 未對借用宿舍人員收取房租津貼，據稱該校屬偏遠地區學校，依花蓮縣政府94年10月24日府教國字第09401529450號函規定：「本縣各國民中小學教師因業務實際需要經機關首長核准居住單身宿舍，…，免予扣回房租津貼」不予收費，經查該校借用宿舍人員尚未簽請機關首長核准免扣繳房租津貼，核與上開規定未合。

- 逾一年之未兌現支票未依規定辦理：依票據法第22條規定支票自發票日起一年有效，該校專戶存款部分，核有已逾發票日一年以上之未兌現支票，如：98.7.2支付深耕計畫自編教材費26,400元，請注意依財政部92年9月22日台財庫字第9203516591號函相關規定積極辦理。

- 抽核收支憑證核有下列情事，請注意依規定辦理：

- 99年9月13日代收代辦經費－3D動畫數學推廣教育項下，支字第260號憑證，列支3D動畫數學推廣教育剩餘款繳庫3,418元，未檢附收據核銷，核與支出憑證處理要點第4點規定：「各機關支付款項，應取得收據、統一發票或相關書據」未合。

- 99年5月25日、7月1日代收代辦經費－99年輔導教師人力運用項下，支字第136、193號憑證，列支2-3、4-6月輔導教師減授課時數代課費3,342元、7,029元，經查代課教師嚴OO、利OO、彭OO等出勤未製作相關出差勤紀錄備查，核與「花蓮縣立各級學校教師出勤差假管理要點」第2點：「教師應依規定時間出勤，並親自簽到、簽退…。」之規定不符。

- 99年6月17日，代收代辦經費－夜光天使點燈專案計畫項下，支字第171號，列支98年度下學期夜光天使點燈專案計畫－4-5月課輔教師鐘點費31,200元，由夜光天使點燈專案計畫活動日誌表查悉，該校每日授課時間為16：50-19：20計2.5小時，並支領2.5小時講師鐘點費，經查該計畫之講師鐘點費係以每小時為單位，該校以0.5小時為單位，顯與計畫概算表備註欄2.規定：「講師鐘點費：每小時補助390元」未合。

- 補送事項：

辦理國幼班搬遷教室修繕工程，由合約所檢附之圖號A5-1、 A5-2，海島型耐磨地板施工說明、明架防潮吸音岩棉天花板說明施工說明查悉，核有1.海島型耐磨地板完工後需附出廠證明書及試驗報告書；2.吸音岩棉天花板，須附國內專業測試單位之試驗報告，經查無上開資料可稽，請補送。