一、災害搶修開口契約申請說明及注意事項：

1.有關本（103）年度災害搶修（險）開口契約，係於契約期限內，如因災害（指災害防救法第二點第一款所定之災害）造成之禍害或需緊急搶救，採購內容符合者可逕採該契約下訂，減省招標程序。

2.學校採用前揭契約須依據「花蓮縣立各級學校天然災害處理注意事項」等規定辦理，災損情形經勘查確認並通知進行修復後，由本府教育處通知廠商履約，受災學校應與廠商協調工作進度、施工動線、施工安全等相關事宜，並負責後續履約管理及驗收事宜。

3.有關災害搶修開口契約項目申請事宜，請受災學校於天然災害發生24小時內填報「天然災害處理速報表」並傳真至教育處國教科彙整，再由本府教育處核定執行項目及數量後辦理。

4.有關天然災害發生期間環境整理、復原及廢棄物清運作業流程，請參照附件一辦理，各階段作業說明如后：

| 項次 | 校園環境清理等級 | 清理原則 | 負責清理人員 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一階段初期清理 | 清理上課場所環境並恢復上課為原則 | 學校教職人員及學生 |
| 二 | 第二階段校園復原 | 環境復原 | 國軍救災人力（原則由學校逕向各鄉鎮市公所申請） |
| 三 | 第三階段廢棄物清運 | 清運廢棄物 | 災害搶修開口契約辦理 |

5.有關廢棄物清運事宜，依花蓮縣環境保護局99年10月17日（花環廢字第099017918號）函文本縣各公所，處理災害期間產出之「廢棄物」處理原則，建議掩埋場管理單位於災害期間無條件同意機關學校自行清運「廢棄物」至各掩埋場，相關運機具另由本府教育處依開口契約規定調派支援。

6.前揭天然災害產出之廢棄物，請學校集中於校園內且易於卡車出入空曠區域，請勿堆置於馬路或人行道上，廢棄物清運事宜統一由本府教育處通知開口契約廠商前往清運。

二、災害設施復建經費申請事宜及注意事項：

1.災害設施項目及復建經費申請作業，應由受災學校於天然災害發生24小時內填報「天然災害處理速報表」並傳真至教育處國教科彙整，辦理作業流程同附件一。

2.復建經費原則由本府災害準備金項下支應，請受災學校依行政院公共工程委員會訂頒「公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點」規定辦理，並逕至該會網站（網址：http://recovery.pcc.gov.tw /TyphoonRecovery/）填報經費需求項目，填報期限另依該會通知辦理。

附件一、災害復原及開口契約申請流程圖

天然災害

發生之初

災害發生24小時內，填報「天然災害處理速報表」並傳真國教科彙整。

學校依復原需求向本府民政處兵役行政科申請國軍救災人力支援。

屬設施損壞者申請災損復原經費補助辦理

屬災害搶修開口契約項目者由教育處彙整（必要時派員會勘）後通知廠商辦理復原作業。

復原項目經會勘後核撥經費並由學校依政府購法相關規定辦理採購事宜。

開口契約廠商完成後由學校指派人員驗收並開立驗收紀錄再由教育處辦理付款結案作業。

檢附相關文件報府辦理核銷作業。

結案

清理期限管制於7工作天內完成

復原（建）經費，請各校逕至行政院公共工程委員會登載。