花蓮縣公立國中小介於Is值80至100間之校舍

辦理詳細評估計畫  說明會會議議程

壹、時間：108年5月2日（星期四）下午2時30分

貳、地點：本府教育處第1會議室

参、主持人：盧科長谷砳樂

肆、業務單位報告：

一、因台灣地震次數頻繁且具有不可預知及瞬間發生之特性，為維護師生教學環境之安全，教育部於民國98年起持續補助經費並列管各棟校舍辦理耐震能力評估與補強作業。因校舍列管數量龐大，為節省時間、經費及有效率篩選出須補強之建築物標的，本府針對校舍進行耐震基本資料調查，蒐集校舍建築物基本資料（普查）；其後再依評估、設計與施工等階段，由專業人員進行校舍耐震能力之評估分析（初步評估及詳細評估），逐步地縮小欲處理校舍之規模；後續再依耐震指標大小分年排定補強之施作順序，進行校舍之補強設計及施工（補強設計及補強工程）

二、有關本縣初步評估分數Is值（耐震指標分數）小於80之校舍，本府業辦理完竣補強工程在案；另本縣Is值介於80至100間校舍計有50校93棟，為賡續確認此類校舍耐震能力，國教署核定各校辦理校舍詳細評估作業；考量旨案核定校數眾多，為有效管理並符合縮短作業時間效益，旨案本府按地域分北、中、南3區執行如下：

(一)北區（秀林鄉、新城鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、豐濱鄉及鳳林鎮）等20校31棟：委請嘉里國小辦理。

(二)中區（光復鄉、萬榮鄉、瑞穗鄉及玉里鎮2校）等17校31棟：委請瑞北國小辦理。

(三)南區（卓溪鄉、玉里鎮及富里鄉）等13校31棟：委請高寮國小辦理。

三、有關本案北中南三區業完成遴選專業人員（決標），其承攬廠商資訊如下，為使校舍詳細評估作業如期如質完成，請貴校務必配合各區域委辦學校及承攬廠商整備相關資料及後續廠商現場工作事宜：

(一)北區：由鹿島工程技術顧問股份有限公司承攬。

(二)中區：由社團法人永續發展工程學會承攬。

(三)南區：由翔威結構技師事務所承攬。

伍、提案討論：

案由一、有關校舍結構耐震能力詳細評估作業流程，提請討論。

說  明：

依據高中職及國中小校舍結構耐震能力詳細評估作業規範規定（p.1），甲方（學校）、乙方（廠商）及審查委員於辦理詳細評估作業及審查時，相關流程應依照前開規範辦理。

決  議：

案由二、有關詳細評估結果上傳及校舍耐震資訊網操作，提請討論。

說  明：

依據高中職及國中小校舍結構耐震能力詳細評估作業規範規定（p.9），完成詳細評估作業後，除合約規定之驗收項目外，驗收項目應包含詳細評估成果上傳及詳細評估成果交接。

決  議：

案由三、為加速辦理旨案及協助中心學校及各校橫向連繫，有關建立通訊軟體相關群組(LINE)，提請討論。

決  議：

陸、臨時動議

柒、散會